***Logboek InLab-P4***

***Bastiaan Tak, Ysabel Karstanje & Thomas Doggen***

In dit logboek komt een logboek te staan wat betreft de daily standups, maar ook de retrospectives met onze opdrachtgever. Elke dag die is gepasseerd de afgelopen paar weken wordt hier vastgelegd. De retrospectives zijn onderaan het verslag terug te vinden.

De layout van onze dailies is dit:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wat heb je gister gedaan? | Wat ga je vandaag doen? | Is er iets wat je blokkeert? | Hoe ga je het oplossen? |
| Bastiaan Tak |  |  |  |  |
| Ysabel Karstanje |  |  |  |  |
| Thomas Doggen |  |  |  |  |

Dit is om te reflecteren op wat we hebben gedaan, wat er gedaan moet worden en of er iets is wat in onze weg staat. Op elke pagina staat een nieuwe daily.

**17-05-2024**

Vandaag hebben wij groepjes gevormd en een project toegewezen gekregen. Ons groepje bestaat uit: Bastiaan Tak, Thomas Doggen en Ysabel Karstanje. Het project waar wij aan gaan werken is een app om maaltijden in te kunnen plannen.

Wij hebben een gesprek gehad met onze opdrachtgever, Jeffry Visser. Hier gingen wij in overleg over wat hij van ons wilde voor deze maaltijdplanner, wat wij hem konden bieden, en in welke timeframe we dit konden leveren. Onze volgende retrospective hebben wij ingepland voor een week later; de 24ste. De afspraak voor deze sprint was dat wij een wireframe zouden tonen.

**18-05-2024 & 19-05-2025 waren geen werkdagen.**

**20-05-2024 – 14:30 (online)**

Vandaag houden wij onze eerste daily standup van dit project. We gingen iedereen langs om te kijken wat de beste aanpak was.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wat heb je gister gedaan? | Wat ga je vandaag doen? | Is er iets wat je blokkeert? | Hoe ga je het oplossen? |
| Bastiaan Tak | N.v.t. | Een begin maken aan het design voor de app. | N.v.t. | N.v.t. |
| Ysabel Karstanje | N.v.t. | Kleurenpalets afgaan voor het design. | N.v.t. | N.v.t. |
| Thomas Doggen | N.v.t. | Ook aan het design werken voor de app. | N.v.t. | N.v.t. |

Vandaag zijn wij begonnen aan ons project. Bastiaan en Thomas gaan een begin maken aan het design terwijl Ysabel opzoekt welke kleuren bij deze app zouden kunnen passen.

**21-05-2024 – 11:00**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wat heb je gister gedaan? | Wat ga je vandaag doen? | Is er iets wat je blokkeert? | Hoe ga je het oplossen? |
| Bastiaan Tak | Een begin gemaakt aan het design. | Verder aan het design. | N.v.t. | N.v.t. |
| Ysabel Karstanje | Verschillende kleurenpalets opgezocht voor het design. | Verder op zoek naar welke wij vinden passen. | N.v.t. | N.v.t. |
| Thomas Doggen | Een begin gemaakt aan het design. | Verder aan het design. | N.v.t. | N.v.t. |

Gister hebben we een begin gemaakt aan het design. Vandaag gingen we verder aan onze planning en besloot Thomas dat hij mee ging helpen aan het design. Ysabel ging verder zoeken voor een kleuren combinatie en Bastiaan werkte aan het design.

**22-05-2024 – 09:30**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wat heb je gister gedaan? | Wat ga je vandaag doen? | Is er iets wat je blokkeert? | Hoe ga je het oplossen? |
| Bastiaan Tak | Verder gegaan aan het design. | Het design anders aanpakken omdat we hier niet tevreden mee zijn. | We zijn het oneens over hoe het eruit moet komen te zien. | Overleg. |
| Ysabel Karstanje | Twee kleurenpalet opties vastgesteld voor het design. | Assisteren bij het verzinnen van het design. | Een oogje voor design. | Overleg. |
| Thomas Doggen | Verder gegaan aan het design. | Opnieuw beginnen aan het design. | Hetzelfde als mijn team. | Overleg. |

Gister zijn we verder gegaan aan het maken van een design. Vandaag kwamen wij tot het besluit het design opnieuw te maken omdat wij het er niet over eens zijn hoe het eruit ziet; na overleg hebben we besloten dat we het iets moderner willen hebben.Wat ons blokkeert is wat net is benoemd: wij vinden het design niet goed. Dit gaan we oplossen door goed in overleg te gaan over wat wij wel en niet willen.

**23-05-2024 – 14:00 (online)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wat heb je gister gedaan? | Wat ga je vandaag doen? | Is er iets wat je blokkeert? | Hoe ga je het oplossen? |
| Bastiaan Tak | Een design me gecreeërd voor de homepagina en deze voorgesteld. | Verder met het design. | N.v.t. | N.v.t. |
| Ysabel Karstanje | Geholpen bij het kritisch denken hoe jet design eruit moet zien. | Kleurenpalet uitkiezen en meehelpen bij het verbeteren van het design. | N.v.t. | N.v.t. |
| Thomas Doggen | Opnieuw begonnen met het design. | Ook verder aan het design werken voor de app. | N.v.t. | N.v.t. |

Gister waren wij opnieuw begonnen met het design na er wat problemen mee te hebben. Vandaag hebben wij het design min of meer af gekregen, we zetten de puntjes op de i en laten het morgen zien aan onze opdrachtgever. Elke teammate werkte aan het design.

**24-05-2024 – 11:15**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wat heb je gister gedaan? | Wat ga je vandaag doen? | Is er iets wat je blokkeert? | Hoe ga je het oplossen? |
| Bastiaan Tak | Verder met het design. | Opnieuw beginnen met de wireframe. | Het design is totaal niet goed uitgepakt. | Hier opnieuw mee beginnen met hulp van anderen. |
| Ysabel Karstanje | Een nieuwe wireframe voorgesteld. | Meedenken (online) met de nieuwe wireframes. | Afwezig i.v.m. gezondheid. | Rust en pijnstillers. |
| Thomas Doggen | Aan het design gewerkt. | Opnieuw beginnen met het design. | Het design is totaal niet goed uitgepakt. | Hier opnieuw mee beginnen met hulp van anderen. |

Gister waren we bezig met het nieuwe design. Wat ons vandaag blokkeert is de afwezigheid van een van ons, samen met de ontevredenheid van het design. De afwezigheid is deels op te lossen door haar te bellen voor overleg, wat wij hebben gedaan; en voor onze problemen met het design vragen wij hulp van anderen die een beter oogje ervoor hebben.

***De retrospective van deze sprint valt onderaan dit document te vinden.***

**25-05-2024 & 26-05-2024 waren geen werkdagen.**

**27-05-2024 – 14:00 (online)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wat heb je gister gedaan? | Wat ga je vandaag doen? | Is er iets wat je blokkeert? | Hoe ga je het oplossen? |
| Bastiaan Tak | N.v.t. | Aan iets anders werken dan dit project. | N.v.t. | N.v.t. |
| Ysabel Karstanje | N.v.t. | Aan iets anders werken dan dit project. | N.v.t. | N.v.t. |
| Thomas Doggen | N.v.t. | Aan iets anders werken dan dit project. | N.v.t. | N.v.t. |

Vandaag werken wij aan andere dingen dan het project.

**28-05-2024 – 10:00**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wat heb je gister gedaan? | Wat ga je vandaag doen? | Is er iets wat je blokkeert? | Hoe ga je het oplossen? |
| Bastiaan Tak | N.v.t. | Aan iets anders werken dan dit project. | N.v.t. | N.v.t. |
| Ysabel Karstanje | N.v.t. | Aan iets anders werken dan dit project. | N.v.t. | N.v.t. |
| Thomas Doggen | N.v.t. | Aan iets anders werken dan dit project. | N.v.t. | N.v.t. |

Vandaag werken wij aan andere dingen dan het project.

**29-05-2024 – 11:45 (online)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wat heb je gister gedaan? | Wat ga je vandaag doen? | Is er iets wat je blokkeert? | Hoe ga je het oplossen? |
| Bastiaan Tak | N.v.t. | De git repo aanmaken en een start maken aan het project. | N.v.t. | N.v.t. |
| Ysabel Karstanje | N.v.t. | Aan iets anders werken dan dit project. | N.v.t. | N.v.t. |
| Thomas Doggen | N.v.t. | De trello aanmaken en een start maken aan het project. | N.v.t. | N.v.t. |

Vandaag begonnen wij echt met het project en hebben wij het begin opgezet we hebben besloten dat Thomas in charge van Trello was. Bastiaan maakt de repository in GitHub aan. Ysabel werkt aan andere vakken.

**30-05-2024 – 13:00 (online)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wat heb je gister gedaan? | Wat ga je vandaag doen? | Is er iets wat je blokkeert? | Hoe ga je het oplossen? |
| Bastiaan Tak | Github repo aangemaakt en pagina’s aangemaakt. | Een diagram maken. | N.v.t. | N.v.t. |
| Ysabel Karstanje | N.v.t. | Aan iets anders werken dan dit project. | N.v.t. | N.v.t. |
| Thomas Doggen | Trello opgezet en wat styling gedaan om overzichtelijk aan het project te kunnen werken. | Verder aan de trello en ideeën voor de maaltijdplanner voorgesteld. | N.v.t. | N.v.t. |

Gister is er een begin gemaakt aan het project plannen en opstellen. Vandaag maken wij de finishing touches voor het project opzetten en bereiden we ons voor om te beginnen met programmeren. Bastiaan maakt een diagram aan voor overzicht en Thomas werkt verder aan de planning. Ysabel werkt aan andere vakken.

**31-05-2024 – 09:30**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wat heb je gister gedaan? | Wat ga je vandaag doen? | Is er iets wat je blokkeert? | Hoe ga je het oplossen? |
| Bastiaan Tak | Een begin gemaakt aan een diagram. | Database aanmaken. | N.v.t. | N.v.t. |
| Ysabel Karstanje | N.v.t. | Data bewerking toevoegen. | .NET werkt niet meer. | Eerst zelf even kijken samen met Thomas en als het niet lukt, hulp vragen aan mijn docent. |
| Thomas Doggen | Trello verder gemaakt en wat ideeën voorgesteld. | Ysabel proberen te helpen. | N.v.t. | N.v.t. |

Gister is er gewerkt aan een diagram en de Trello voor een planning. Vandaag loopt iets anders dan de planning ideaal zou zijn. Ysabel’s .NET, het programma wat ervoor zorgt dat het project werkt, was niet meer functioneel. Thomas probeerde haar hierbij te helpen. Bastiaan was zelfstandig bezig met de database. Het obstakel van Ysabel valt op te lossen door hulp te vragen.

**01-06-2024 & 02-06-2024 waren geen werkdagen.**

**03-06-2024 & 04-06-2024 waren dagen waar wij aan andere schoolvakken zijn gegaan.**

**05-06-2024 – 11:30 (online)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wat heb je gister gedaan? | Wat ga je vandaag doen? | Is er iets wat je blokkeert? | Hoe ga je het oplossen? |
| Bastiaan Tak | N.v.t. | Aan iets anders werken dan dit project. | N.v.t. | N.v.t. |
| Ysabel Karstanje | N.v.t. | Met stage dingen bezig. | N.v.t. | N.v.t. |
| Thomas Doggen | N.v.t. | Een nieuwe pagina toevoegen om verder te kunnen gaan. | N.v.t. | N.v.t. |

Vandaag zijn Bastiaan en Ysabel bezig met andere dingen, dus Thomas gaat er zelfstandig aan werken. Thomas voegt een nieuwe pagina toe.

**06-06-2024 – 11:00 (online)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wat heb je gister gedaan? | Wat ga je vandaag doen? | Is er iets wat je blokkeert? | Hoe ga je het oplossen? |
| Bastiaan Tak | N.v.t. | Verder werken aan de database. | XAMPP werkt niet. | Morgen om hulp vragen van een docent. |
| Ysabel Karstanje | N.v.t. | Aan andere vakken werken. | Veel aan de hand in mijn persoonlijke leven. | Proberen het onder controle te krijgen om aan school te kunnen werken. |
| Thomas Doggen | Een nieuwe pagina toegevoegd om verder te kunnen gaan. | Database updaten en form aanmaken om dingen te kunnen selecteren. | N.v.t. | N.v.t. |

Gister is er een nieuwe pagina toegevoegd om verder te werken aan ons project. Vandaag gaan vooral Bastiaan en Thomas aan de slag met dit project; Bastiaan gaat vooruitgang maken aan de database en Thomas gaat o.a. bezig met de database en een form toevoegen. Hoe Ysabel haar blokkades op gaat proberen te lossen is verder privé.

**07-06-2024 – 10:00**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wat heb je gister gedaan? | Wat ga je vandaag doen? | Is er iets wat je blokkeert? | Hoe ga je het oplossen? |
| Bastiaan Tak | Vastgezeten met XAMPP. | Data kunnen tonen in de website. | N.v.t. | N.v.t. |
| Ysabel Karstanje | N.v.t. | API’s en Tailwind CSS proberen te begrijpen om deze te kunnen toepassen. | Veel aan de hand in mijn persoonlijke leven. | Proberen het onder controle te krijgen om aan school te kunnen werken. |
| Thomas Doggen | Database geüpdatete en form aangemaakt. | Database aanpassen, Javascript toevoegen en pagina’s toevoegen. | N.v.t. | N.v.t. |

Gister heeft Thomas verder gewerkt aan de database en heeft een form gemaakt om data te uploaden. Vandaag proberen we vooral aan de database te werken. Bastiaan gaat werken aan de data kunnen teruglezen op de website, Ysabel gaat proberen API’s te begrijpen om deze te begrijpen voor het project en Thomas is veranderingen aan het toepassen in de database en gaat Javascript toevoegen voor extra functionaliteiten. Ysabel wordt nog steeds geblokkeert door persoonlijke omstandigheden.

**08-06-2024 & 09-06-2024 waren geen werkdagen**

**10-06-2024 – 14:00 (online)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wat heb je gister gedaan? | Wat ga je vandaag doen? | Is er iets wat je blokkeert? | Hoe ga je het oplossen? |
| Bastiaan Tak | N.v.t. | Form handling. | Het werkt niet zoals verwacht. | Internet omspitten om het op te lossen. |
| Ysabel Karstanje | C# database geprobeerd te begrijpen. | Verder met inlezen en uitproberen om met C# data te werken. | Ik begrijp het niet. | Hulp vragen aan teammates/docenten. |
| Thomas Doggen | N.v.t. | Database aanpassen. | Data wilt niet correct filteren. | Zelf verder door proberen, na een tijd hulp gevraagd van ChatGPT. |

Vandaag gaan we verder met de database en informatie vanuit de form kunnen handlen. Ysabel gaat kijken in hoeverre zij C# database kan begrijpen om Bastiaan en Thomas te kunnen helpen, Bastiaan gaat werken aan de form handling en Thomas werkt verder aan de database. De blokkades van vandaag zijn best wel veel, in tegenstelling tot de andere dagen. Ysabel snapt de stof niet. Dit gaat ze oplossen door hulp te vragen aan anderen. Bastiaan heeft problemen bij de form handling, hij gaat goed zoeken of er ergens een oplossing wordt uitgelegd. Thomas, die bezig is met de data, heeft het probleem dat de data niet wilt filteren. Hij gaat trouble shooten en als dat niet uitpakt gaat hij andere oplossingen af.

**11-06-2024 – 11:00 (online)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wat heb je gister gedaan? | Wat ga je vandaag doen? | Is er iets wat je blokkeert? | Hoe ga je het oplossen? |
| Bastiaan Tak | Form handling. | Thomas ondersteunen | N.v.t. | N.v.t. |
| Ysabel Karstanje | C# database geprobeerd te begrijpen. | Styling. | N.v.t. | N.v.t. |
| Thomas Doggen | Data Aanpassen | Maaltijdplanner week planning fixen | N.v.t. | N.v.t. |

Gister is er gewerkt aan de data door Thomas en Bastiaan was bezig met de form handling. Ysabel is niet verder gekomen. Onze plannen vandaag zijn erg gemixt. Thomas gaat de weekplanner fixen met hulp van Bastiaan en Ysabel gaat verder aan de styling van de pagina.

***De retrospective van deze sprint valt onderaan dit document te vinden.***

**12-06-2024 – 09:45**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wat heb je gister gedaan? | Wat ga je vandaag doen? | Is er iets wat je blokkeert? | Hoe ga je het oplossen? |
| Bastiaan Tak | N.v.t | Plan systeem verder werken | N.v.t. | N.v.t. |
| Ysabel Karstanje | Ander project. | Ander project & stage. | N.v.t. | N.v.t. |
| Thomas Doggen | Maaltijdplanner weekplanner fixen | Ander Project | N.v.t. | N.v.t. |

Gister heeft Thomas aan de maaltijd-weekplanner gewerkt. Vandaag boeken wij niet veel vooruitgang, naast Bastiaan die verder werkt aan het planningsysteem.

**13-06-2024 – 14:00 (online)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wat heb je gister gedaan? | Wat ga je vandaag doen? | Is er iets wat je blokkeert? | Hoe ga je het oplossen? |
| Bastiaan Tak | Plan systeem | Ander vak. | N.v.t | N.v.t |
| Ysabel Karstanje | Ander project. | Ander project. | N.v.t. | N.v.t. |
| Thomas Doggen | Ander project. | Ander project. | N.v.t. | N.v.t. |

Bastiaan heeft gister nog verder gewerkt aan het planningsysteem. Vandaag is er niet veel gedaan aan het project aangezien Thomas en Ysabel bezig waren met een herkansing voor een ander project en Bastiaan zelf ook bezig was met andere vakken.

**14-06-2024 – 10:30**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Wat heb je gister gedaan? | Wat ga je vandaag doen? | Is er iets wat je blokkeert? | Hoe ga je het oplossen? |
| Bastiaan Tak | Ander vak. | Maaltijd basis functionaliteit afronden | JSON functioneert niet goed. | Stoppen met JSON gebruiken. |
| Ysabel Karstanje | Ander project. | Styling. | N.v.t. | N.v.t. |
| Thomas Doggen | Ander project. | Recipe add fixen | N.v.t. | N.v.t. |

Gister zijn we bezig geweest met andere dingen. Vandaag is de laatste dag van ons project. Het is nog niet af; dus wij hebben besloten om te doen wat we kunnen doen. Ysabel probeert de styling nog even te fixen, Bastiaan is bezig met data in een JSON en Thomas is bezig met de functionaliteit van data toevoegen aan de database. Bastiaan loopt tegen een probleem aan met JSON, het functioneert niet zoals verwacht. Vanwege het tekort aan tijd, is JSON voor nu niet oplosbaar en stopt hij met het verder proberen.

***De retrospective van deze sprint valt onderaan dit document te vinden.***

**Retrospective verslag**

**Projectoverzicht:**

Binnen dit project zijn wij gevraagd door onze opdrachtgever (Jeffry Visser) een maaltijd planner applicatie te maken.

Tijdens het project werd aan het team overgelaten welke tech-stack er gebruikt zou worden en of het een web-applicatie zou zijn of een app.

Wij hebben binnen het team besloten C# Web te gebruiken voor dit project vanwege de duidelijkheid van de C# taal.

We hebben uiteindelijk besloten een web-applicatie te maken vanwege het gebrek aan kennis bij het team om apps voor bijvoorbeeld Android devices te maken.

**Wat ging er goed:**

* Duidelijke communicatie binnen het team.
* Het design van het project.

**Wat had beter gekund:**

* Communicatie met de opdrachtgever
* Minder functies in een korte tijdspan te beloven.
* Meer aandacht houden aan hoever teamleden zijn met bepaalde taken.
* Het design en de functies kunnen leveren.

**De verslagen onder elkaar:**

***Retrospective, eerste sprint***

***24-05-2024, 13:30***

Vandaag hadden wij een retrospective met onze opdrachtgever en lieten wij onze nieuwe design zien. Helaas misten wij een van onze teammates. Hij gaf ons feedback over wat hij niet leuk vond en wat hij juist goed vond eraan. We hebben nog wat ideeën opgebracht en na deze meeting toegepast.

***Retrospective, tweede sprint***

***11-06-2024, (?)***

Deze meeting is later gebeurd dan ideaal was geweest vanwege omstandigheden. Tweee teammates waren hierbij niet aanwezig, en is echter niet gelogd.

***Retrospective, laatste sprint***

***14-06-2024, 13:30***

Wij hebben gepresenteerd wat we hebben gemaakt, al was het niet af zoals wij hadden afgesproken met onze opdrachtgever. De basisfunctionaliteit van de app staat er deels, met wat lichte styling; al is het totaal niet in de buurt van af zijn. Onze opdrachtgever was terecht teleurgesteld in onze resultaten. Wij hebben tijdens deze meeting toegegeven dat we de lat te hoog hebben gelegd, vooral in de periode die wij hadden beloofd. Wij hadden uiteindelijk meer tijd nodig.

**Conclusie:**

Door de punten die wat minder gingen is het ons uiteindelijk niet gelukt om het product in de staat te krijgen die wij met de opdrachtgever hebben afgesproken, Wij hebben wel door dit project geleerd realistische tijden voor taken te zetten, meer ervaring opgebouwd binnen de C# tech-stack en hebben als doel meer op de tijden te letten.